MOM Bootcamp Modul UAP & RBIP - PGN Billing - 12 Januari 2026 – Day 1

Tempat Pelaksanaan	: Offline, Wisma PGN, Bandung

Waktu Pelaksanaan	: Senin, 12 Januari 2026, 08.00 - Selesai

Peserta 		: Tim PGN (Mba Rahmi, Mba Rere, Kang Asep, Mas Verdy, Mas Lingga), Tim Noxus, Indra Firdaus, Hambali, Alifia Hamzah, Iis Iska Maya, Azka Arfianti, Rama, Rani Marcelina, Azis (Tim Payment)

Pembahasan:

- Target tanggal 31 Maret sudah selesai semua

  - Maret sudah UAT

  - April-Juni harapannya sudah bisa paralel running

- Penyesuaian monitoring dashboard untuk disimpan di homepage

  - Bisa disesuaikan dengan user yang Login, jika user Area Bekasi, maka tampilan yang ditampilkan juga sesuai Area Bekasi

- Tidak semua promo ada kondisinya

- Promo: untuk mendapatkan min contract bisa dari promo

  - Harus di grouping dengan model yang sama

    - Misal jika sama sama meng override harusnya akan tetap jalan di billing meskipun menambahkan promo baru dengan melakukan override

  - Atas nilai tagihan, nilai bayar, atas volume, amount (bisa rating billing), kalo rating terkait volumenya, kalau billing akan mengurangi nilai bayar nya nanti dikurangi

  - Promo tidak under SA

- Program : dia motong, tapi tidak dianggarkan kemana mana, tidak dicatat di keuangan pgn

- Fix payment : misal 3 bulan tagihannya akan selalu sama

- Product:

  - Ada beberapa versi, fokusnya lebih ke untuk jualan

  - 1 product bisa beberapa range untuk 1 pelanggan

  - Default view di account - product, mengambil dari master data product

  - Currency bacanya ke Price Code

  - Target  Account Selling : misalkan untuk area tertentu atau account segment tertentu

- Calculation Type ada Muldes juga

- Memungkinkan juga Surcharge yang Daily

- OUP Type seharusnya tidak ada karena akan menyebabkan human error dan bisa berpengaruh ke billing jika user lupa memilih OUP Type nya, sehingga untuk OUP Type dijadikan dalam 1 row aja

  - Ada OUP Daily

  - Ada OUP Monthly

  - Ada OUP Hourly

- Price Code:

  - Dual currency disimpannya di pricing

  - Jika usagenya menggunakan IDR, maka nanti di rating nya pun dikalikan dengan nilai IDR nya, dan sebaliknya

- Price Adjustment:

  - Ketika ditak ada price adjustment, maka pakai harganya yang basicnya

  - Jika ada price adjustment, maka akan menggunakan price adjustmentnya

  - Mark Up: melakan markup dari value yang diinputkan, misal harga aslinya 4250, lalu di Mark Up 50, maka nanti ketika perhitungan akan menjaid 4300

    - Dan yang diinput adalah value Mark Up nya, bukan nilai yang sudah tertambahkan Markup

- Hanya KI yang menggunakan Pricing Rule

- Pricing Rule: Dibuat untuk default value yang ditempel di product (hanya nempel di product)

  - Value Minimum Maximumnya di define lagi di SA

- TOS yang digunakan di RBI adalah TOS Submission-nya

- Promo yang digunakan di RBI yang memenuhi secara kondisik tetapi ada juga yang tidak ada kondisi

- Redeem Plan: Jika ada customer yang akan melakukan redeemnya terjadwal

  - Silver

- Rating:

  - Butuh tampilan untuk  detail perhitungan rating, akan dicompare dengan worksheet user

  - Rating type bisa dibuat dinamis

  - Ada juga Rating Adjusment: penambah/pengurang hasil rating, tidak masuk ke detail rating

  - Untuk Gas, sudah pasti Min, Normal OUP (Usulannya dibuat ke samping saja)

  - Ada kolom juga Total Adjustment

  - Yang kebawah UOM dan Currency

  - SA yang ada di header adalah SA Mainnya, kecuali jika ada Amandemen

- Discount masuk ke Product & Promo

- PMNK: Override Minimum

API E-Sign belum ada

Product & Promo : Avin (Noxus), SA nya Hafid

Evidence